课程教案首页

| 授课题目 | 项目流程回顾与Q&A |  |  | 类型 | 理实一体 | 学时 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教学目标 | ［知识目标］： 1.采集数据到HDFS - 2.与Kafka整合 |  |  |  |  |  |  |
|  | ［能力目标］： 1.能系统复盘项目全生命周期（需求分析→实施→交付） 2.能针对典型项目问题提出改进方案（如需求变更/资源不足） 3.能主持高效的Q&A会议（问题归类/优先级排序） |  |  |  |  |  |  |
|  | ［素质目标］： 1.培养结构化总结能力（使用5W1H分析法） 2.提升跨部门沟通技巧（技术→产品→客户的表达转换） 3.强化风险预判意识（从历史问题推导预防策略） |  |  |  |  |  |  |
| 教学内容 及重难点 | - 【教学内容】 1.项目全生命周期回顾 阶段划分： 启动阶段：需求分析、目标定义、资源分配 执行阶段：任务分解、进度跟踪、风险管理 交付阶段：验收测试、用户培训、文档归档 关键里程碑： 需求评审会（确保各方对齐） 原型确认（避免后期大改） 测试覆盖率达标（质量保障） 上线后复盘（经验沉淀） 2.项目复盘方法论 结构化复盘工具： KPT模型（Keep/Problem/Try） 5Why分析法（深挖根因，避免表面归因） 鱼骨图（分类问题：技术/流程/沟通/资源） 数据驱动复盘： 进度偏差分析（甘特图 vs 实际完成时间） 缺陷分布统计（按模块/严重程度归类） 需求变更影响（次数/耗时/成本） 3.高效Q&A策略 问题分类与优先级： 技术类（如BUG修复）→ 由开发负责人解答 流程类（如延期原因）→ 用数据说明（如“需求变更占比40%”） 协作类（如部门扯皮）→ 引导用“我们”而非“你们” 应答技巧： STAR法则（Situation-Task-Action-Result） 共情→事实→承诺（如：“理解您的焦虑，目前进度完成70%，本周四前同步最新计划”） 4. 常见问题与解决方案 问题类型; 典型案例; 应对策略. 需求变更频繁; 客户临时增加核心功能; 建立变更控制委员会（CCB），评估影响后再决策. 资源不足; 测试人力短缺导致延期; 提前规划Buffer时间，或引入自动化测试. 沟通低效; 开发与产品对需求理解不一致; 需求评审会录制视频，争议时回放确认. 技术债务累积; 为赶进度跳过代码评审; 在迭代计划中固定预留20%技术债务修复时间. - 【重点】 项目阶段里程碑回顾（甘特图/燃尽图可视化） 高频问题归因分析（鱼骨图/5Why法） Q&A会话技巧（STAR法则回应质疑） 【难点】 区分真问题与伪需求（如客户说“功能不好用”实际是操作培训不足） 平衡复盘深度与时间成本（避免陷入细节争论） 将经验转化为可复用的SOP |
| 教学逻辑 思维导图 | 完成课堂相关演示操作Dreamweaver工具简介 知识讲解 技能掌握 课堂小结 课后实训：完成实训 课前导入 教师、课程、课标、授课内容及考试方式介绍 新课知识导入 1.采集数据到HDFS 项目复盘与高效应答实战 2.与Kafka整合 完成项目选题及架构设计 |  |  |  |  |  |  |
| 教学方法 | 讲授法、演示法、启发式、练习法、探究式 |  |  |  |  |  |  |
| 能力训练 | 利用本节所学内容掌握项目流程回顾与Q&A |  |  |  |  |  |  |
| 班级代码 | 大数据技术2301班、人工智能技术应用2301班 | 所属专业 | 大数据技术,人工智能技术应用 |  |  |  |  |
| 时间地点 | 年 月 日 ； 星期 第 节 ；教室号： |  |  |  |  |  |  |

吉林水利电力职业学院课程教案用纸

| 教学环节 | 教 学 内 容 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 课程导入 教学实施 课堂小结 课后作业 | - 新课导入 引导学生思考;如果项目上线后才发现核心功能漏做了，是团队能力问题还是流程漏洞？ 激发兴趣:假如你是字节跳动的项目经理，如何向张一鸣汇报抖音国际版延迟上线的真实原因？ - 知识准备 项目阶段划分 启动：需求文档评审会（MVP定义） 执行：每日站会+周报（阻塞问题跟踪） 收尾：用户验收清单（UAT用例覆盖率） 复盘方法论 KPT模型：Keep（坚持）/Problem（问题）/Try（改进尝试） 时间盒技巧：每个议题限时15分钟（避免跑题） Q&A应对策略 技术问题：用Feynman技巧（类比+简单示例解释） 流程问题：展示数据支撑（如延期因需求变更占比60%） 工具模板 会议纪要模板（问题/责任人/DDL） 风险登记表（概率/影响/应对措施） - 技能操作 实战1：项目时间线重建 实战2：问题归因演练 问题：支付接口成功率下降 技术：第三方API不稳定（5Why→服务商无重试机制） 流程：未做熔断测试 沟通：运维未同步监控告警阈值 实战3：Q&A模拟会议 角色扮演：学生分别扮演客户（挑剔需求）、开发（技术反驳）、PM（协调）教师观察并点评沟通话术（如避免“这不可能”改用“我们评估后反馈”） 本节课通过真实项目案例（如智慧校园系统交付），系统训练了复盘与应答能力。关键收获：① 掌握用甘特图可视化项目阻塞点 ② 学会用5Why法穿透表面问题 ③ 积累STAR法则应答话术库。需特别注意：复盘会前需提前发放数据报告（如BUG分类统计），避免沦为“吐槽大会”。 要求学生完成智云枢课后作业”第56章实训1”。 | 时间：10min 方式：与学生互动问答，演示案例 意图：激发学生学习兴趣 时间：25min 方式：通过技能讲解，让学生理解技能的使用和作用 时间：25min 演示法：教师演示重点操作步骤，学生观看或模仿操作。 时间：20min 练习环节： 学生操作，教师巡回指导 时间：10min 互动：通过点名方式让学生自主总结。 |
| 板书设计 | 1.项目复盘框架（流程图形式） 2.Q&A应答公式（表格对比） 3.实战话术模板（可擦写区 4.底部黄金法则（固定栏） |  |
| 教学反思 | 本次课程通过角色扮演有效提升了学生应对尖锐问题的能力，但部分小组在归因分析时陷入技术细节，下次需强调“根因必须 actionable”。时间分配上，Q&A模拟超时导致复盘工具讲解压缩，后续可前置工具自学（微课视频）。积极现象：学生自发使用“需求变更影响矩阵”量化决策，说明方法论开始内化。改进方向：① 增加海外项目文化冲突案例 ② 提供大厂复盘报告模板库。 |  |