课程教案首页

| 授课题目 | 小组项目选题与架构设计 |  |  | 类型 | 理实一体 | 学时 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教学目标 | ［知识目标］： 1.Sqoop概述 - 2.MySQL与HDFS的数据导入导出 |  |  |  |  |  |  |
|  | ［能力目标］： 1.能运用SMART原则评估和筛选可行性项目选题 2.能绘制技术架构图（含前端/后端/数据库组件） 3.能制定分阶段实施计划（含里程碑和风险预案） |  |  |  |  |  |  |
|  | ［素质目标］： 1.培养需求洞察力（从生活/行业痛点发现项目机会） 2.强化技术选型的成本意识（开源vs商用方案对比） 3.提升跨角色协作能力（产品/开发/测试视角融合） |  |  |  |  |  |  |
| 教学内容 及重难点 | 【重点】 选题评估模型（技术可行性×商业价值矩阵） 架构设计核心要素（高可用/可扩展/安全） 甘特图工具实操（WBS分解与资源分配） 【难点】 平衡创新性与实现难度（避免"纸上谈兵"式选题） 非功能性需求的架构体现（如每秒万级并发的解决方案） 技术债务的预防性设计 |  |  |  |  |  |  |
| 教学逻辑 从创意到架构——项目孵化实战 思维导图 | 完成课堂相关演示操作Dreamweaver工具简介 知识讲解 技能掌握 课堂小结 课后实训：完成实训 课前导入 教师、课程、课标、授课内容及考试方式介绍 新课知识导入 1.Sqoop概述 2.MySQL与HDFS的数据导入导出 进行项目开发、部署和测试 |  |  |  |  |  |  |
| 教学方法 | 讲授法、演示法、启发式、练习法、探究式 |  |  |  |  |  |  |
| 能力训练 | 利用本节所学内容掌握小组项目选题与架构设计 |  |  |  |  |  |  |
| 班级代码 | 大数据技术2301班、人工智能技术应用2301班 | 所属专业 | 大数据技术,人工智能技术应用 |  |  |  |  |
| 时间地点 | 年 月 日 ； 星期 第 节 ；教室号： |  |  |  |  |  |  |

吉林水利电力职业学院课程教案用纸

| 教学环节 | 教 学 内 容 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 课程导入 教学实施 课堂小结 课后作业 | - 新课导入 引导学生思考;如果让你改进学校选课系统，你会优先解决‘抢课难’还是‘课程推荐不准’？为什么？ 激发兴趣;假设你是字节跳动实习生，要给抖音设计‘校园版’，你会砍掉哪些功能？保留哪些？ - 知识准备 1.选题四维度评估 技术可行性：现有团队技能匹配度 用户价值：解决痛点的覆盖人群规模 商业潜力：盈利模式清晰度（如SaaS/广告） 合规风险：数据隐私/GDPR等 2.架构设计方法论 分层架构：表现层/业务层/数据层分离 组件选型： 场景; 推荐方案. 高并发; Redis缓存+负载均衡. 复杂业务逻辑; Spring Cloud微服务. 容灾设计：多可用区部署+自动化监控 3.项目管理工具 需求管理：用户故事地图（User Story Mapping） 进度跟踪：GitHub Projects看板 - 技能操作 1.项目选题可行性分析 操作步骤： 需求调研： 使用问卷/访谈收集目标用户真实痛点（至少20份样本） 示例问题："你遇到的最大校园生活难题是什么？" SMART原则评估： 竞品分析： 对比现有解决方案（如传统预约系统） 列出差异化创新点（如"动态座位热力图"） 2.技术架构设计实操 工具：draw.io / Lucidchart 技术选型对比表： 需求; 选项1; 选项2; 决策依据. 高并发座位状态更新; WebSocket; 轮询API; 实时性要求高选1. 轻量级数据存储; SQLite; MongoDB; 结构化数据为主选1. 容灾设计演练： 模拟数据库宕机，设计自动切换方案（如MySQL主从切换） 编写应急预案文档（含报警阈值和处理流程） 3.项目计划制定 工具：GitHub Projects / 飞书多维表格 操作： WBS分解： title 图书馆系统开发里程碑 section 需求阶段 用户访谈:done, des1, 2023-10-01, 5d 原型设计:active, des2, after des1, 3d section 开发阶段 认证模块开发 : des3, after des2, 10d 风险登记表： 风险项; 概率; 影响; 应对措施. RFID设备采购延迟; 30%; 高; 提前联系3家供应商. 第三方课表API不稳定; 50%; 中; 开发本地缓存兜底方案. 本节课通过"选题-架构-计划"三阶段训练，培养学生全流程项目设计能力。关键收获：① 掌握用技术矩阵淘汰不靠谱创意 ② 学会用分层架构图表达系统设计 ③ 熟悉敏捷开发工具链。需特别注意：所有架构决策必须标注替代方案（如MySQL vs MongoDB选型理由）。 要求学生完成智云枢课后作业”第57章实训1”。 | 时间：10min 方式：与学生互动问答，演示案例 意图：激发学生学习兴趣 时间：25min 方式：通过技能讲解，让学生理解技能的使用和作用 时间：25min 演示法：教师演示重点操作步骤，学生观看或模仿操作。 时间：20min 练习环节： 学生操作，教师巡回指导 时间：10min 互动：通过点名方式让学生自主总结。 |
| 板书设计 | 1.项目孵化流程图（固定框架） 2.技术选型决策矩阵（可擦写） 3.死亡案例墙（警示区） 4.底部黄金法则（固定标语） |  |
| 教学反思 | 本次课程通过"死亡案例"对比显著提升了选题质量，但部分组在架构设计中过度追求新技术（如盲目用区块链），下次需增加"技术成熟度评估"练习。甘特图实操时，30%学生混淆任务并行/串行关系，需用"装修房子"等生活案例类比。积极现象：学生自发研究竞品架构（如对比美团/饿了么配送系统），这种迁移学习值得鼓励。 |  |