课程教案首页

| 授课题目 | 实践项目启动与计划 |  |  | 类型 | 理实一体 | 学时 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教学目标 | ［知识目标］： 1.学生项目答辩 - 2.教师点评与评分 |  |  |  |  |  |  |
|  | ［能力目标］： - 1.能够独立制定项目计划书，明确项目目标、任务分解与时间节点。 - 2.掌握团队协作工具（如甘特图、Trello）的使用，合理分配资源与角色。 - 3.具备项目风险评估与应对策略设计能力。 |  |  |  |  |  |  |
|  | ［素质目标］： - 1.培养责任意识与项目管理职业素养。 - 2.提升团队沟通与冲突解决能力。 - 3.强化逻辑思维与系统性规划能力。 |  |  |  |  |  |  |
| 教学内容 及重难点 | - 【重点】 - 1.项目启动流程：需求分析、目标设定、团队组建。 - 2.项目计划工具：WBS（工作分解结构）、甘特图、里程碑设计。 - 3.风险管理：风险识别、优先级评估、应对方案。 - 【难点】 - 1.任务分解的合理性与可执行性。 - 2.资源分配与时间管理的平衡。 - 3.风险预案的实操性设计。 |  |  |  |  |  |  |
| 教学逻辑 从需求分析到风险管控 思维导图 | 完成课堂相关演示操作Dreamweaver工具简介 知识讲解 技能掌握 课堂小结 课后实训：完成实训 课前导入 教师、课程、课标、授课内容及考试方式介绍 新课知识导入 1.学生项目答辩 2.教师点评与评分 完成项目迭代优化及汇报 |  |  |  |  |  |  |
| 教学方法 | 讲授法、演示法、启发式、练习法、探究式 |  |  |  |  |  |  |
| 能力训练 | 利用本节所学内容掌握实践项目启动与计划 |  |  |  |  |  |  |
| 班级代码 | 大数据技术2301班、人工智能技术应用2301班 | 所属专业 | 大数据技术,人工智能技术应用 |  |  |  |  |
| 时间地点 | 年 月 日 ； 星期 第 节 ；教室号： |  |  |  |  |  |  |

吉林水利电力职业学院课程教案用纸

| 教学环节 | 教 学 内 容 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 课程导入 教学实施 课堂小结 课后作业 | - 新课导入 引导学生思考：如果你负责策划一场校园活动，但团队成员时间冲突，你会如何调整计划确保项目按时完成？ 激发兴趣：你知道吗？特斯拉用敏捷项目管理将Model 3交付时间缩短30%——好的计划如何创造奇迹？ - 知识准备 - 1.项目启动阶段 - 需求分析：通过5W2H法明确项目背景、目标与约束条件。 - 团队分工：根据成员技能分配角色（如PM、开发、测试）。 - 2.计划制定工具 - WBS：将项目拆解为可执行的最小任务单元。 - 甘特图：可视化任务时间轴与依赖关系。 - 里程碑：标记关键节点（如原型评审、测试完成）。 - 3.风险管理 - 风险矩阵：从概率/影响维度评估风险等级。 - 应对策略：规避、转移、减轻、接受。 - 技能操作 1.工具实操 使用Excel/Project绘制甘特图，标注任务起止时间与负责人。 在Trello创建看板，列示“待办-进行中-已完成”任务卡。 2.模拟演练 分组完成WBS：以“开发校园APP”为例，分解需求分析、UI设计等任务。 角色扮演：模拟团队冲突场景（如资源不足），协商解决方案。 3.风险评估 小组讨论列出5项潜在风险（如技术瓶颈、进度延误），制定应对计划。 本节课系统讲解了项目启动与计划的核心流程。学生通过WBS和甘特图实践，掌握了任务分解与时间管理方法；通过风险案例演练，提升了问题预判能力。需注意：任务拆解时需避免过度细分导致冗余，资源分配应兼顾效率与公平。课后需完善个人项目计划书，并尝试用工具管理日常学习任务，巩固技能。 要求学生完成智云枢课后作业”第63章实训1”。 | 时间：10min 方式：与学生互动问答，演示案例 意图：激发学生学习兴趣 时间：25min 方式：通过技能讲解，让学生理解技能的使用和作用 时间：25min 演示法：教师演示重点操作步骤，学生观看或模仿操作。 时间：20min 练习环节： 学生操作，教师巡回指导 时间：10min 互动：通过点名方式让学生自主总结。 |
| 板书设计 | 1.核心三要素 2.计划设定 3.风险管理 4.互动区 |  |
| 教学反思 | 成功点：甘特图实操环节学生参与度高，案例教学有效连接理论与实际。 不足点：部分学生对风险评估的优先级判断不准确，需增加行业案例对比分析。 改进方向： 引入企业真实项目文档作为模板参考。 增设“计划答辩”环节，通过互评提升方案质量。 录制工具操作微课，供课后复习。 |  |