大数据项目管理与案例分析

课程教案首页

| 授课题目 | 大数据项目管理与案例分析 |  |  | 类型 | 理实一体 | 学时 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教学目标 | ［知识目标］： - 理解大数据项目管理的方法论与核心流程 - 2. 熟悉不同类型大数据项目的技术架构特点与管理模式 |  |  |  |  |  |  |
|  | ［能力目标］： - 能够参与大数据项目全流程管理，熟练使用项目管理工具 - 2. 掌握从案例中总结经验、提炼技术方案的能力 |  |  |  |  |  |  |
|  | ［素质目标］： - 1.培养项目规划与团队协作能力，提升项目风险管控意识 - 2. 增强对复杂项目的综合分析与决策能力 |  |  |  |  |  |  |
| 教学内容 及重难点 | - 大数据项目全流程管理方法 - 2. 典型项目案例分析与经验总结 |  |  |  |  |  |  |
| 教学逻辑 思维导图 | 完成课堂相关演示操作Dreamweaver工具简介 知识讲解 技能掌握 课堂小结 课后实训：完成实训 课前导入 教师、课程、课标、授课内容及考试方式介绍 新课知识导入 系统讲解大数据项目从需求分析 分析典型大数据项目案例 实践使用项目管理工具进行大数据项目模拟管理 能够参与大数据项目全流程管理 |  |  |  |  |  |  |
| 教学方法 | 讲授法、演示法、启发式、练习法、探究式 |  |  |  |  |  |  |
| 能力训练 | 针对模拟的大数据项目需求，制定完整的项目计划，包括进度安排、风险评估等，提交项目计划书 |  |  |  |  |  |  |
| 班级代码 | 2301 | 所属专业 | 大数据技术,人工智能技术应用 |  |  |  |  |
| 时间地点 | 年 月 日 ； 星期 第 节 ；教室号： |  |  |  |  |  |  |

吉林水利电力职业学院课程教案用纸

| 教学环节 | 教 学 内 容 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 课程导入 教学实施 课堂小结 课后作业 | - 新课导入 1.大数据项目需求多变、技术复杂，如何保障项目顺利交付？​ 2.面对海量数据与跨部门协作，怎样进行高效资源调配？​ 3.过往大数据项目失败案例，能为我们带来哪些管理启示？ - 知识准备 - 1.大数据项目管理基础：阐述大数据项目的特点，如数据体量大、技术栈复杂、业务关联性强等；讲解项目管理的五大过程组（启动、规划、执行、监控、收尾）在大数据项目中的应用，明确各阶段核心任务与交付物。​ - 2.项目全流程管理：在规划阶段，介绍数据需求分析、技术选型、进度计划制定、成本估算方法；执行阶段，讲解团队组建、任务分配、沟通协调机制；监控阶段，分析项目进度跟踪、风险识别与应对、质量把控要点；收尾阶段，说明项目验收、成果移交、经验总结流程。​ - 3.关键管理要素：剖析大数据项目中的数据管理，包括数据采集、存储、处理规范；团队管理方面，介绍跨职能团队协作模式、人员技能要求与绩效考核；风险管理上，识别数据安全、技术瓶颈、需求变更等风险类型及应对策略。​ - 4.案例分析方法论：讲解案例分析的步骤，包括案例背景梳理、问题识别、解决方案分析、经验总结；介绍 SWOT 分析、PDCA 循环等工具在案例分析中的应用，帮助学生系统分析项目管理中的得失。 - 技能操作 1.项目规划实战：给定模拟的大数据项目需求（如电商用户行为分析项目），运用 WBS（工作分解结构）进行任务拆解，使用甘特图制定项目进度计划，估算项目所需人力、物力成本。​ 2.团队协作与沟通：分组模拟项目团队，设置产品、开发、数据分析等不同角色，通过项目管理工具（如 Jira）进行任务分配与进度跟踪；开展跨组沟通会议，模拟需求变更、问题协调等场景，练习沟通技巧与冲突解决方法。​ 3.风险评估与应对：针对模拟项目，识别潜在风险（如数据延迟、技术选型错误），使用风险矩阵进行风险评估；制定风险应对计划，如准备备用数据源、进行技术预研测试。​ 4.案例深度分析：选取真实大数据项目案例（如某银行风控系统建设项目），分组进行案例研究，运用所学工具分析项目在管理上的成功经验与失败教训，撰写案例分析报告并进行汇报展示。 课堂小结 本节课系统学习了大数据项目管理与案例分析知识。同学们掌握了项目管理全流程、关键要素及案例分析方法，并通过实操完成项目规划、团队协作、风险应对与案例研究。强调大数据项目管理需综合技术、业务与管理能力，案例分析能有效提升项目管理实践水平。课后要多结合实际案例练习，积累项目管理经验，提高解决复杂问题的能力。 要求学生完成智云枢课后作业”第63章实训1”。 | 时间：10min 方式：与学生互动问答，演示案例 意图：激发学生学习兴趣 时间：25min 方式：通过技能讲解，让学生理解技能的使用和作用 时间：25min 演示法：教师演示重点操作步骤，学生观看或模仿操作。 时间：20min 练习环节： 学生操作，教师巡回指导 时间：10min 互动：通过点名方式让学生自主总结。 |
| 板书设计 | 1.标题：大数据项目管理与案例分析​ 2.管理基础：项目特点、五大过程组​ 3.全流程管理：规划、执行、监控、收尾要点​ 4.关键要素：数据、团队、风险管理内容​ 5.案例分析：步骤、工具及应用方法​ 6.实操流程：规划、协作、风险、案例分析步骤 |  |
| 教学反思 | 教学中发现部分学生在项目规划时，对任务分解和成本估算缺乏经验，后续可提供更多模板和参考案例；在案例分析环节，部分学生难以准确提炼关键问题，可加强分析工具使用指导。板书可添加大数据项目管理流程图，更直观展示各阶段关系，帮助学生梳理知识脉络。 |  |